Functioneel ontwerp

ProjectMelder

Spraak- en fotogestuurde meldingen, acties en besluiten voor bouw- en montageprojecten (iOS, Android, desktop en web)

Werktitel: ProjectMelder (naam nader te bepalen)

Versie: 0.1 – concept ter bespreking

Datum: 19 oktober 2026

Opgesteld voor: Klaas de Groot, Projectbeheerst

Status: Concept – open punten in hoofdstuk 14

# Inhoud

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Doel van de app

1.3 Scope

1.4 Begrippen

2. Gebruikers en rollen

2.1 Gebruikersgroepen

2.2 Aanvullende beheerrollen

2.3 Rechtenmatrix (hoofdlijnen)

3. Concept en hoofdstructuur

3.1 Twee lagen: chat en logboek

3.2 Hoofdnavigatie mobiele app

3.3 Projectstructuur

4. Meldingstypen

4.1 Algemene velden van elke melding

5. Functionele beschrijving

5.1 Identificatie van de melder (nummerherkenning)

5.2 Vastlegging van tijd en locatie

5.3 Chat en communicatie

5.4 Melden met spraak

5.5 Melden met foto en video

5.6 Overlegmodus (acties en besluiten)

5.7 Constateringen tijdens uitvoering

5.8 Controlerondes

5.9 Verkeersmaatregelen

5.10 Gereedmeldingen

5.11 Afwijkingen

5.12 Centrale lijst (logboek)

5.13 Termijnen, herinneringen en escalatie

5.14 Notificaties

5.15 Offline werken

5.16 Desktop en webapp

6. Statusmodellen

7. Gebruikersscenario's

7.1 Monteur meldt een afwijking in de sleuf

7.2 Bouwoverleg met onderaannemers

7.3 Dagelijkse controle verkeersmaatregelen

7.4 Projectleider bewaakt vanaf kantoor

8. Schermoverzicht

8.1 Mobiele app

8.2 Ontwerprichtlijnen voor gebruik buiten

9. Gegevensmodel (logisch)

10. Niet-functionele eisen

11. Koppelingen en integraties

12. Fasering en MVP

13. Technische richting (globaal)

14. Open punten en te nemen besluiten

# 1. Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Op bouw- en montageprojecten wordt veel informatie gedeeld via WhatsApp-groepen, losse foto's, telefoontjes en handgeschreven notulen. Acties en besluiten uit overleggen raken zoek, constateringen in het werk worden niet vastgelegd of niet opgevolgd, en het is achteraf lastig aan te tonen wie wat wanneer heeft gemeld, besloten of gereed gemeld. Ook onderaannemers communiceren via eigen kanalen, waardoor overzicht en bewaking ontbreken.

ProjectMelder combineert het gemak van een chat-app (zoals WhatsApp) met een gestructureerd, bewaakt logboek. Iedereen kan in het veld met één druk op de knop een spraakbericht inspreken of foto's maken. De app zet dit om in een gestructureerde melding (actie, besluit, constatering, afwijking, gereedmelding, enz.) met eigenaar, termijn en locatie. Alle meldingen komen in één centrale lijst die op mobiel, desktop en web beschikbaar is, met termijnbewaking en herinneringen.

## 1.2 Doel van de app

- Snel melden in het veld: spraak en foto als primaire invoer, minimaal typen, ook met werkhandschoenen en zonder bereik.

- Niets raakt zoek: elke actie, elk besluit en elke melding wordt vastgelegd met wie, wat, waar en wanneer.

- Bewaking: termijnen, herinneringen en escalatie zodat acties daadwerkelijk worden afgerond.

- Eén waarheid: één logboek per project voor het eigen team én de onderaannemers, met passende rechten.

- Aantoonbaarheid: onveranderbare historie (audit trail) als bewijs richting opdrachtgever, netbeheerder en bij geschillen.

## 1.3 Scope

Binnen scope:

- Mobiele app voor iOS en Android, webapp (browser) en desktopgebruik via de webapp (optioneel als geïnstalleerde PWA).

- Chat per project en per groep, met spraak, foto, video, documenten en locatie.

- Gestructureerde meldingen: actie, besluit, constatering, controleronde, verkeersmaatregel, gereedmelding, afwijking (en vraag/informatie).

- Overlegmodus voor het vastleggen van acties en besluiten tijdens (bouw)overleggen.

- Centrale lijst/logboek met filters, dashboards, export en termijnbewaking.

- Gebruikers- en rechtenbeheer inclusief externe gebruikers (onderaannemers).

Buiten scope (eerste versie): planning (Gantt), urenregistratie, financiële administratie, volledig documentmanagement (DMS) en BIM-viewer. Koppelingen hiermee kunnen later worden toegevoegd (hoofdstuk 11).

## 1.4 Begrippen

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| Project | Een bouw- of montageproject (bijv. een kabeltracé of station) waarbinnen alle communicatie en meldingen plaatsvinden. |
| Kanaal | Chatgesprek binnen een project: projectbreed, per werkpakket/locatie, per onderaannemer of één-op-één. |
| Melding | Verzamelnaam voor elk gestructureerd item in het logboek (actie, besluit, constatering, enz.). |
| Meldingstype | Het soort melding; bepaalt de velden, het statusverloop en de bewaking. |
| Eigenaar (actiehouder) | De persoon of partij die verantwoordelijk is voor afhandeling van een melding. |
| Termijn | Datum (en eventueel tijd) waarop een melding afgehandeld moet zijn. |
| Herinnering | Automatische notificatie vóór of na het verstrijken van een termijn. |
| Escalatie | Automatische melding aan een leidinggevende rol wanneer een termijn is overschreden. |
| Logboek / lijst | Het centrale, filterbare overzicht van alle meldingen in een project. |
| Transcriptie | Automatische omzetting van spraak naar tekst. |
| AI-voorstel | Automatisch door de app voorgestelde structuur (type, eigenaar, termijn) op basis van spraak/tekst/foto; altijd door de melder te bevestigen. |
| Onderaannemer (OA) | Externe partij die werkzaamheden uitvoert; gebruikers van een OA krijgen beperkte toegang. |

# 2. Gebruikers en rollen

## 2.1 Gebruikersgroepen

De app kent twee gebruikersgroepen: het eigen team (hoofdaannemer) en onderaannemers. Rollen worden per project toegekend; één persoon kan in verschillende projecten een andere rol hebben.

| Rol | Organisatie | Typisch gebruik |
| --- | --- | --- |
| Projectleider | Eigen team | Eindverantwoordelijk. Leidt overleggen, neemt besluiten, bewaakt voortgang en openstaande acties via dashboard (vooral desktop/web). |
| Werkvoorbereider | Eigen team | Bereidt werk voor, verwerkt vragen en afwijkingen, beheert checklists/sjablonen, legt acties uit overleggen vast. |
| Uitvoerder | Eigen team | Dagelijkse aansturing op de bouwplaats. Doet controlerondes, meldt constateringen en afwijkingen, beoordeelt gereedmeldingen. |
| Logistiek medewerker | Eigen team | Materiaal, aan- en afvoer, bouwplaatsinrichting. Meldt leveringen, tekorten, schade en logistieke afwijkingen. |
| Monteur | Eigen team | Voert werk uit. Meldt constateringen, afwijkingen en gereed via spraak en foto. Ontvangt toegewezen acties. |
| Werkverantwoordelijke (WV) | Eigen team | Verantwoordelijk voor veilige uitvoering (bijv. volgens BEI/VIAG). Geeft vrijgaven, beoordeelt veiligheidsmeldingen, accordeert gereedmeldingen waar vereist. |
| Werkvoorbereider OA | Onderaannemer | Ontvangt en beantwoordt acties/vragen, levert documenten, meldt wijzigingen namens de OA. |
| Uitvoerder OA | Onderaannemer | Stuurt eigen ploeg aan. Meldt constateringen, afwijkingen, verkeersmaatregelen en gereed. |
| Voorman OA | Onderaannemer | Werkt in het veld met de ploeg. Meldt vooral via spraak/foto; ontvangt acties voor de eigen ploeg. |

## 2.2 Aanvullende beheerrollen

- Organisatiebeheerder: beheert gebruikers, onderaannemers, sjablonen, standaardtermijnen en instellingen voor de hele organisatie.

- Projectbeheerder: meestal de projectleider of werkvoorbereider; beheert deelnemers, kanalen en instellingen van één project.

- Lezer (optioneel): bijvoorbeeld opdrachtgever of toezichthouder met alleen-lezen-toegang tot geselecteerde meldingen of rapportages.

## 2.3 Rechtenmatrix (hoofdlijnen)

Legenda: J = ja, E = alleen eigen meldingen/eigen organisatie, T = alleen toegewezen of gedeeld, – = nee.

| Functie | PL | WVB | UV | LOG | MON | WV | WVB OA | UV OA | VM OA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project aanmaken / instellen | J | J | – | – | – | – | – | – | – |
| Deelnemers uitnodigen | J | J | J | – | – | – | E | – | – |
| Chatten in toegewezen kanalen | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Melding aanmaken (alle typen) | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Besluit vastleggen / bevestigen | J | J | J | – | – | J | – | – | – |
| Actie toewijzen aan ander | J | J | J | J | – | J | E | E | E |
| Termijn wijzigen | J | J | J | E | – | J | E | E | – |
| Gereedmelding accorderen | J | J | J | – | – | J | – | – | – |
| Afwijking afsluiten | J | J | J | – | – | J | – | – | – |
| Volledige lijst project inzien | J | J | J | J | J | J | T | T | T |
| Exporteren / rapporteren | J | J | J | J | – | J | E | E | – |
| Sjablonen en checklists beheren | J | J | – | – | – | J | – | – | – |

Uitgangspunt: onderaannemers zien standaard alleen meldingen van hun eigen organisatie, meldingen die aan hen zijn toegewezen en kanalen waarvoor zij zijn uitgenodigd. Interne kanalen en interne opmerkingen zijn nooit zichtbaar voor externe gebruikers.

# 3. Concept en hoofdstructuur

## 3.1 Twee lagen: chat en logboek

De app bestaat uit twee met elkaar verbonden lagen:

- Chatlaag (communicatie) – vertrouwd zoals WhatsApp: kanalen, berichten, spraakberichten, foto's, reacties, @vermeldingen. Snel en informeel.

- Logboeklaag (registratie) – gestructureerde meldingen met type, status, eigenaar, termijn, locatie, bijlagen en historie. Bewaakt en rapporteerbaar.

Elke melding verschijnt in de chat als herkenbare kaart (met kleur en icoon per type) en tegelijk in de centrale lijst. Omgekeerd kan elk gewoon chatbericht, spraakbericht of foto met één handeling worden "gepromoveerd" tot melding (lang indrukken → "Maak melding"). Zo hoeft niemand te kiezen tussen snel communiceren en goed vastleggen.

## 3.2 Hoofdnavigatie mobiele app

| Tabblad | Inhoud |
| --- | --- |
| Chats | Overzicht van kanalen per project, ongelezen berichten, vastgezette kanalen. Vergelijkbaar met WhatsApp. |
| Melden (+) | Grote centrale knop: direct inspreken (ingedrukt houden), foto maken of type kiezen. Altijd binnen één tik bereikbaar. |
| Mijn taken | Alles wat aan mij is toegewezen of op mijn reactie wacht, gesorteerd op termijn (te laat, vandaag, deze week, later). |
| Lijst | Centrale lijst/logboek van het project met filters, zoeken, kaartweergave. |
| Meer | Projecten, overleggen, controlerondes, profiel, instellingen, offline wachtrij. |

## 3.3 Projectstructuur

- Organisatie → Projecten → Kanalen en Meldingen.

- Per project optioneel een locatie-indeling (bijv. tracédeel, straat, km-vak, station, bouwdeel, verdieping) zodat meldingen aan een locatie gekoppeld en daarop gefilterd kunnen worden.

- Per project optioneel werkpakketten/disciplines (bijv. civiel, elektrotechnisch, verkeer, logistiek).

- Standaardkanalen bij een nieuw project: "Algemeen" (iedereen), "Intern team" (alleen eigen organisatie), en per onderaannemer een kanaal "OA <naam>".

# 4. Meldingstypen

Elk meldingstype heeft een eigen kleur, icoon, velden, statusverloop en standaardtermijn. De organisatiebeheerder kan typen en velden aanpassen of uitbreiden (bijvoorbeeld een type "Veiligheid / V&G-melding" of "Schade KLIC").

| Type | Wanneer | Specifieke velden | Standaard termijn |
| --- | --- | --- | --- |
| Actie | Iemand moet iets doen (uit overleg, uit het veld, naar aanleiding van een andere melding). | Eigenaar, termijn, prioriteit, gekoppeld overleg/melding | Door melder; standaard +5 werkdagen |
| Besluit | Er is iets besloten (in overleg of daarbuiten) dat vastgelegd moet worden. | Besloten door, datum, motivatie, gevolgen (kosten/planning/kwaliteit), geldig vanaf | Geen (wel vervolgacties) |
| Constatering | Waarneming in het veld: situatie, risico, bevinding zonder directe afwijking van eisen. | Locatie, categorie, foto's, ernst (info/aandacht/urgent) | Optioneel |
| Controleronde | Geplande of ad-hoc inspectie aan de hand van een checklist. | Checklist, per punt OK/niet OK/n.v.t. + foto, deelnemers, locatie | Gepland moment |
| Verkeersmaatregel | Plaatsing, controle, wijziging of verwijdering van tijdelijke verkeersmaatregelen. | Maatregeltype/tekening (bijv. CROW 96b-code), vergunning/verkeersbesluit, periode, controle-interval, foto's | Controle volgens interval (bijv. dagelijks) |
| Gereedmelding | Een werkzaamheid, deel of locatie is gereed en moet worden beoordeeld/geaccepteerd. | Werkzaamheid, locatie, foto's, meetgegevens, beoordelaar | Beoordeling binnen 2 werkdagen |
| Afwijking | Afwijking van ontwerp, eisen, vergunning, veiligheid of afspraak (non-conformiteit). | Ernst, categorie, oorzaak, directe maatregel, herstelactie, verificatie, kosten/planning-impact | Afhankelijk van ernst (24 u – 10 werkdagen) |
| Vraag / info | Vraag aan een collega of OA, of mededeling ter kennisname. | Gericht aan, antwoord, gelezen-bevestiging | Standaard +2 werkdagen |

## 4.1 Algemene velden van elke melding

| Veld | Toelichting | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Uniek, oplopend per project (bijv. PRJ-0123-A-045 voor actie 45). | Automatisch |
| Type | Een van de meldingstypen. | Ja (AI-voorstel) |
| Titel | Korte omschrijving; door AI voorgesteld uit spraak. | Ja (AI-voorstel) |
| Omschrijving | Uitgebreide tekst; transcriptie van spraak blijft altijd bewaard. | Nee |
| Melder | Persoon, telefoonnummer, organisatie en rol; automatisch via nummerherkenning (5.1). | Automatisch |
| Datum/tijd | Moment van aanmaken; ook bij offline aanmaak het werkelijke moment. | Automatisch |
| Locatie | GPS-positie (automatisch), plus optioneel projectlocatie (tracédeel, adres, bouwdeel) en markering op kaart/tekening. | GPS automatisch |
| Eigenaar | Persoon, rol of organisatie verantwoordelijk voor afhandeling. | Bij actie/afwijking |
| Termijn | Datum en optioneel tijd. | Bij actie/afwijking |
| Prioriteit / ernst | Laag – normaal – hoog – kritiek. | Standaard "normaal" |
| Status | Volgens statusmodel van het type (hoofdstuk 6). | Automatisch |
| Bijlagen | Foto's, video, spraakopname, documenten, schetsen. | Nee |
| Koppelingen | Naar overleg, andere meldingen (bijv. afwijking → herstelactie), kanaal en bronbericht. | Nee |
| Volgers | Personen die notificaties over deze melding ontvangen. | Melder + eigenaar automatisch |
| Zichtbaarheid | Project (incl. OA), alleen intern, of alleen genoemde organisaties. | Standaard volgens kanaal |
| Labels | Vrije of vooraf gedefinieerde tags (bijv. "KLIC", "V&G", "meerwerk"). | Nee |

# 5. Functionele beschrijving

De functionele eisen zijn genummerd (FE-xx) en voorzien van een prioriteit volgens MoSCoW: M = must have (MVP), S = should have, C = could have, W = won't have (nu).

## 5.1 Identificatie van de melder (nummerherkenning)

Net als bij WhatsApp is de melder herkenbaar aan het eigen mobiele telefoonnummer. Het nummer is de sleutel tussen toestel, persoon, organisatie en rol, zodat bij elke melding, elk bericht, elke foto en elke spraakopname vaststaat wie deze heeft gedaan.

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-01 | Registratie en inloggen met het mobiele telefoonnummer, geverifieerd met een eenmalige sms-code. Het geverifieerde nummer wordt gekoppeld aan de gebruiker, diens organisatie (eigen team of OA) en rol per project. | M |
| FE-02 | Nummerherkenning bij uitnodigen: de projectbeheerder nodigt deelnemers uit op telefoonnummer; bij eerste gebruik herkent de app het nummer en koppelt de gebruiker automatisch aan het juiste project, de organisatie en de rol. | M |
| FE-03 | Elke melding, elk bericht, elke foto en elke spraakopname wordt onveranderbaar vastgelegd met naam, telefoonnummer, organisatie en rol van de melder en het toestel-ID. De melder kan dit niet wijzigen of anoniem melden. | M |
| FE-04 | In chat en lijst ziet men naam, functie en organisatie (bijv. "Jan Jansen – voorman, De Vries Infra"); het volledige telefoonnummer is zichtbaar voor het eigen team en, indien de gebruiker dat toestaat, voor andere deelnemers (direct bellen vanuit de melding). | M |
| FE-05 | Onbekend nummer (niet uitgenodigd) krijgt geen toegang tot projecten; de projectbeheerder ontvangt een toegangsverzoek met het nummer en kan dit goedkeuren of weigeren. | M |
| FE-06 | Nieuw toestel of nieuwe simkaart: opnieuw verifiëren via sms; de historie blijft gekoppeld aan dezelfde persoon. Bij een gewijzigd nummer zet de beheerder het nummer over, zodat herkenbaarheid behouden blijft. | M |
| FE-07 | Gedeeld toestel (bijv. ploegtelefoon): bij het melden kiest de gebruiker de eigen naam uit de ploeg en bevestigt met pincode, zodat de werkelijke melder herkenbaar blijft. | S |
| FE-08 | Voor het eigen team kan het nummer daarnaast gekoppeld worden aan het Microsoft 365-account (inloggen op desktop/web met SSO). | S |

## 5.2 Vastlegging van tijd en locatie

Voor elke foto, video, spraakopname en melding worden automatisch tijd en locatie gelogd. Dit maakt meldingen aantoonbaar (wie, wanneer, waar) en voorkomt discussie achteraf.

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-09 | Foto en video: per opname wordt datum en tijd (tot op de seconde), GPS-coördinaten, nauwkeurigheid (in meters), hoogte en kompasrichting vastgelegd, plus het afgeleide adres/de projectlocatie. | M |
| FE-10 | Spraakopname: datum/tijd van start en einde van de opname, de duur, en de GPS-positie bij de start van de opname (en bij einde als de gebruiker meer dan 25 m is verplaatst). | M |
| FE-11 | Tijd en locatie worden vastgelegd op het moment van opname, ook als het toestel offline is; bij later uploaden blijft het werkelijke opnamemoment staan. Het uploadmoment wordt apart gelogd. | M |
| FE-12 | Tijd wordt gecontroleerd tegen de servertijd; bij een afwijkende toesteltijd (> 5 minuten) wordt dit gemarkeerd. | S |
| FE-13 | Tijd en locatie zijn niet door de gebruiker te wijzigen. Wel kan een gebruiker een afwijkende projectlocatie toevoegen (bijv. "mofput 12"), naast de gelogde GPS-positie. | M |
| FE-14 | Foto's gekozen uit de galerij worden gemarkeerd als "geïmporteerd"; hun oorspronkelijke EXIF-tijd en -locatie worden overgenomen indien aanwezig, anders als "onbekend" getoond. | M |
| FE-15 | Als locatie niet beschikbaar is (geen toestemming of geen GPS-ontvangst), wordt dit zichtbaar vermeld bij de melding en kan de gebruiker de positie op de kaart aanwijzen (gemarkeerd als "handmatig"). | M |
| FE-16 | Optioneel tonen van tijd, coördinaten/adres, projectnaam en naam van de melder als stempel op de foto (watermerk), ook in exports en rapporten. | S |
| FE-17 | Locatie wordt alleen vastgelegd op het moment van opname of melden; er is geen continue locatietracking van medewerkers (AVG). | M |

## 5.3 Chat en communicatie

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-18 | Kanalen per project: projectbreed, intern, per OA, per werkpakket/locatie, en één-op-één-gesprekken. | M |
| FE-19 | Berichten met tekst, spraakbericht, foto, video, document (PDF, tekening) en locatie. | M |
| FE-20 | Gelezen-status (verzonden, ontvangen, gelezen) en wie heeft gelezen (in groepen). | S |
| FE-21 | @vermelden van personen, rollen (@uitvoerder) en organisaties (@OA-naam). | M |
| FE-22 | Reageren op een specifiek bericht (citeren) en emoji-reacties. | S |
| FE-23 | Lang indrukken op elk bericht/foto/spraakbericht → "Maak melding" met AI-voorstel voor type, titel, eigenaar en termijn. | M |
| FE-24 | Meldingen verschijnen als interactieve kaart in de chat (status, eigenaar, termijn, snelle knoppen zoals "Oppakken", "Gereed"). | M |
| FE-25 | Spraakberichten worden automatisch getranscribeerd; tekst is doorzoekbaar en voor te lezen. | S |
| FE-26 | Berichten kunnen niet stilletjes worden verwijderd: "verwijderen" laat zichtbaar "bericht ingetrokken" achter; origineel blijft in audit trail. | M |
| FE-27 | Doorsturen van berichten naar ander kanaal of naar e-mail. | C |
| FE-28 | Automatische vertaling voor anderstalige medewerkers (bijv. Pools, Duits, Engels, Turks). | C |

## 5.4 Melden met spraak

Spraak is de primaire invoermethode in het veld. De gebruiker houdt de meldknop ingedrukt (walkietalkie-principe) of tikt eenmaal voor handsfree opnemen, en vertelt wat er aan de hand is.

### Werking

- Gebruiker houdt de meldknop ingedrukt en spreekt, bijvoorbeeld: "Afwijking bij mofput 12: de kabel ligt maar zeventig centimeter diep, moet minimaal tachtig. Pietersen moet dit vóór donderdag herstellen."

- De app neemt op en legt automatisch de melder (telefoonnummer), datum/tijd van start en einde en de GPS-positie vast en maakt (indien aangezet) direct foto's mogelijk tijdens of na de opname.

- De opname wordt getranscribeerd (Nederlands, met herkenning van vaktermen en projectnamen/-locaties).

- De AI analyseert de tekst en stelt voor: type (Afwijking), titel ("Gronddekking te gering bij mofput 12"), locatie (mofput 12), eigenaar (Pietersen / OA), termijn (donderdag), ernst (hoog).

- De gebruiker ziet een bevestigingskaart en kan met één tik bevestigen, of velden aanpassen (ook weer via spraak: "termijn woensdag").

- Na bevestiging wordt de melding opgeslagen, in de lijst gezet, in het relevante kanaal geplaatst en de eigenaar genotificeerd.

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-29 | Opnemen met ingedrukt houden of tik-start/tik-stop; maximale opnameduur instelbaar (standaard 5 minuten). | M |
| FE-30 | Transcriptie in het Nederlands met eigen woordenlijst per organisatie/project (vaktermen, namen, locaties). | M |
| FE-31 | AI-voorstel voor type, titel, omschrijving, eigenaar, termijn, locatie en ernst. Nooit automatisch opslaan zonder bevestiging van de melder. | M |
| FE-32 | Eén spraakopname kan meerdere meldingen opleveren (bijv. drie acties en één besluit); de gebruiker bevestigt per item. | S |
| FE-33 | Originele audio-opname blijft bewaard bij de melding als bewijs (instelbaar per organisatie). | M |
| FE-34 | Werkt offline: opname wordt lokaal bewaard en verwerkt zodra er verbinding is; de gebruiker krijgt dan een bevestigingsverzoek. | M |
| FE-35 | Relatieve termijnen worden omgezet naar data ("morgen", "voor vrijdag", "over twee weken", "einde van de week"). | M |
| FE-36 | Herkenning van namen, rollen en organisaties uit de projectdeelnemers ("de voorman van De Vries" → juiste persoon). | S |
| FE-37 | Ondersteuning voor meertalige spraak (bijv. Engels, Pools) met vertaling naar het Nederlands in de melding. | C |
| FE-38 | Bediening via headset/Bluetooth-knop en spraakopdrachten ("Hé ProjectMelder, nieuwe constatering"). | C |

## 5.5 Melden met foto en video

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-39 | Foto's maken vanuit de app (meerdere achter elkaar) of kiezen uit galerij. | M |
| FE-40 | Elke foto krijgt automatisch melder, datum, tijd, GPS-positie en kompasrichting (zie 5.2); optioneel als zichtbare stempel op de foto. | M |
| FE-41 | Annoteren: pijlen, cirkels, tekst, maatvoering en uitvagen (bijv. kentekens/gezichten ivm AVG). | S |
| FE-42 | Bij een foto kan direct een spraaktoelichting worden ingesproken; de AI gebruikt foto én spraak voor het voorstel. | M |
| FE-43 | AI-beeldherkenning als hulp bij het voorstel (bijv. herkenning van bebording, ontbrekende afzetting, schade) – altijd ter bevestiging. | C |
| FE-44 | Korte video's (max. 60 seconden, instelbaar). | S |
| FE-45 | Automatische compressie en uploaden op wifi of mobiel volgens instelling; originele resolutie bewaard. | M |
| FE-46 | Vóór/na-foto's: bij afronding van een afwijking of actie wordt om een "na"-foto vanaf vergelijkbare positie gevraagd. | S |
| FE-47 | Foto's worden niet in de gewone fotogalerij van het toestel opgeslagen (privacy en scheiding werk/privé), tenzij ingesteld. | M |

## 5.6 Overlegmodus (acties en besluiten)

Voor bouwoverleggen, startwerkoverleggen, toolboxmeetings, werkvoorbereidingsoverleggen en overleg met onderaannemers.

- Voorzitter of notulist start een overleg vanuit het project (type, deelnemers, agenda optioneel; openstaande acties van het vorige overleg worden automatisch getoond).

- Tijdens het overleg tikt de notulist per agendapunt op "Actie" of "Besluit" en spreekt kort in, óf laat het overleg (met toestemming van deelnemers) volledig opnemen.

- Bij volledige opname maakt de AI na afloop een samenvatting en een conceptlijst met acties en besluiten (met eigenaar en termijn).

- De voorzitter controleert en bevestigt de concepten; pas dan worden ze definitief en ontvangen eigenaren een notificatie.

- De app genereert een verslag/actielijst (PDF en Word) dat gedeeld kan worden met deelnemers en in het projectdossier wordt opgeslagen.

- Bij het volgende overleg staat de actielijst klaar met status per actie.

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-48 | Overleg aanmaken met type, datum, locatie, deelnemers (intern en OA) en optionele agenda. | M |
| FE-49 | Snel acties en besluiten vastleggen tijdens het overleg via spraak of tekst, gekoppeld aan het overleg. | M |
| FE-50 | Overzicht van openstaande acties uit eerdere overleggen van dezelfde reeks. | M |
| FE-51 | Volledige opname met toestemmingsvraag, transcriptie, samenvatting en conceptacties/-besluiten. | S |
| FE-52 | Aanwezigheidsregistratie (aanwezig/afwezig/afgemeld). | S |
| FE-53 | Verslag en actielijst exporteren als PDF en Word (.docx) in huisstijl. | M |
| FE-54 | Besluiten registreren met "besloten door", motivatie en eventuele gevolgen voor kosten, planning, kwaliteit en veiligheid. | M |
| FE-55 | Koppeling met Outlook/Teams-agenda om overleggen en deelnemers over te nemen. | C |

## 5.7 Constateringen tijdens uitvoering

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-56 | Constatering vastleggen met minimaal één foto of spraaktoelichting en automatische locatie. | M |
| FE-57 | Categorieën (instelbaar), bijv. kwaliteit, veiligheid, milieu, omgeving/bewoners, kabels en leidingen, materiaal, logistiek. | M |
| FE-58 | Ernst: info – aandacht – urgent. Bij "urgent" direct pushmelding aan uitvoerder en werkverantwoordelijke. | M |
| FE-59 | Een constatering kan met één tik worden omgezet naar of aangevuld met een actie of afwijking. | M |
| FE-60 | Weergave van constateringen op een kaart (en optioneel op een projecttekening/plattegrond). | S |

## 5.8 Controlerondes

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-61 | Checklistsjablonen beheren (bijv. V&G-ronde, bouwplaatsinspectie, verkeersmaatregelen, kwaliteitscontrole, opleverronde). | M |
| FE-62 | Ronde starten (gepland of ad hoc), per punt OK / niet OK / n.v.t. met foto en spraaktoelichting. | M |
| FE-63 | Elk "niet OK"-punt maakt automatisch een conceptmelding (constatering, afwijking of actie) aan met eigenaar en termijn. | M |
| FE-64 | Terugkerende rondes plannen (dagelijks, wekelijks) met herinnering aan de verantwoordelijke en signalering bij overslaan. | S |
| FE-65 | Rapport van de ronde als PDF/Word met alle punten, foto's, handtekening en voortvloeiende meldingen. | M |
| FE-66 | Score/trend per type ronde (bijv. percentage OK per week) in het dashboard. | C |

## 5.9 Verkeersmaatregelen

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-67 | Register van verkeersmaatregelen per project: locatie, maatregeltype/tekening (bijv. CROW 96b-situatie), verkeersbesluit/vergunning/WIU-nummer, periode, verantwoordelijke partij. | M |
| FE-68 | Meldingen voor plaatsing, wijziging, controle en verwijdering, telkens met foto's als bewijs. | M |
| FE-69 | Controle-interval per maatregel (bijv. dagelijks bij aanvang, na werktijd, in het weekend) met automatische herinnering. | M |
| FE-70 | Signalering wanneer een vergunning of verkeersbesluit bijna verloopt, of wanneer een maatregel na de einddatum nog niet is verwijderd. | S |
| FE-71 | Snelle melding "schade/ontbrekend" (bijv. omgereden bord, verplaatste afzetting) met hoge prioriteit naar de verantwoordelijke (vaak de OA verkeersmaatregelen). | M |
| FE-72 | Kaartweergave van alle actieve maatregelen. | S |

## 5.10 Gereedmeldingen

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-73 | Gereedmelden van een werkzaamheid of locatie met foto's, optionele meetgegevens en verwijzing naar de werkopdracht. | M |
| FE-74 | Beoordelaar (standaard uitvoerder, of werkverantwoordelijke waar vereist) ontvangt een notificatie en kan accepteren, afkeuren (met reden → automatisch afwijking/actie) of om aanvulling vragen. | M |
| FE-75 | Openstaande punten bij gereedmelding (bijv. restpunten) worden als acties vastgelegd. | S |
| FE-76 | Overzicht per project van gereed/geaccepteerd per locatie of werkpakket (voortgangsbeeld). | S |
| FE-77 | Koppeling met de bestaande app Kabelcontrole 20 kV: een vrijgave voor aanvullen kan als gereedmelding in het logboek verschijnen. | C |

## 5.11 Afwijkingen

Afwijkingen (non-conformiteiten) volgen een vaste cyclus: melden → beoordelen → directe maatregel → oorzaak → herstel → verificatie → afsluiten.

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-78 | Afwijking melden met categorie (ontwerp, kwaliteit, veiligheid, milieu, vergunning, planning, contract), ernst en bewijs (foto/spraak). | M |
| FE-79 | Standaardtermijn afhankelijk van ernst (instelbaar), bijv. kritiek 24 uur, hoog 2 werkdagen, normaal 5, laag 10. | M |
| FE-80 | Bij kritieke veiligheidsafwijking: directe pushmelding aan werkverantwoordelijke, uitvoerder en projectleider, met optie "werk stilleggen" (registratie van stillegging en vrijgave). | M |
| FE-81 | Vastleggen van directe maatregel, oorzaak, herstelactie(s) en verificatie (met na-foto) door een andere persoon dan de hersteller. | M |
| FE-82 | Impact registreren: kosten (meerwerk/minderwerk, verhaalbaar op OA), planning, en of de opdrachtgever geïnformeerd moet worden. | S |
| FE-83 | Analyse van afwijkingen per categorie, oorzaak, OA en periode (voor leren en evaluatie). | S |

## 5.12 Centrale lijst (logboek)

De lijst is het hart van de app en is identiek beschikbaar op mobiel, desktop en web (met op desktop meer kolommen en bulkbewerkingen).

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-84 | Lijst van alle meldingen per project, of over alle projecten heen (voor wie toegang heeft). | M |
| FE-85 | Filteren op type, status, eigenaar, organisatie, melder, locatie, categorie, ernst, label, overleg, periode en termijn (te laat / vandaag / deze week). | M |
| FE-86 | Opgeslagen weergaven (bijv. "Mijn openstaande acties", "Afwijkingen OA De Vries", "Besluitenlijst"). | S |
| FE-87 | Weergaven: lijst, tabel (desktop), kanbanbord per status, kaart, tijdlijn/kalender. | S (lijst M) |
| FE-88 | Volledige tekst zoeken, inclusief transcripties van spraak. | M |
| FE-89 | Detailscherm per melding met alle velden, bijlagen, koppelingen, opmerkingen/discussie en volledige historie (wie wijzigde wat wanneer). | M |
| FE-90 | Snelle acties vanuit de lijst: status wijzigen, toewijzen, termijn verzetten, opmerking toevoegen. | M |
| FE-91 | Bulkbewerking op desktop/web (meerdere items toewijzen, termijn wijzigen, sluiten). | S |
| FE-92 | Export naar Excel (.xlsx), PDF en Word (.docx), bijv. actielijst, besluitenlijst, afwijkingenrapport, logboek per periode. | M |
| FE-93 | Besluitenlijst als aparte weergave: chronologisch overzicht van alle besluiten met bron (overleg/persoon). | M |
| FE-94 | Dashboard per project: openstaand per type, te laat per eigenaar/organisatie, trend in- en uitstroom, top-locaties met afwijkingen. | S |

## 5.13 Termijnen, herinneringen en escalatie

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-95 | Termijn per melding (datum, optioneel tijd), met standaardtermijnen per type/ernst en rekening houdend met werkdagen en (bouw)vakantie. | M |
| FE-96 | Herinneringsschema (instelbaar per organisatie/project), standaard: 2 werkdagen vóór termijn, op de dag zelf (07:00), en 1 werkdag na overschrijding. | M |
| FE-97 | Escalatie bij overschrijding: na X werkdagen (standaard 2) notificatie aan de leidinggevende rol (bijv. uitvoerder → projectleider; voorman OA → uitvoerder OA en uitvoerder eigen team). | M |
| FE-98 | Dagelijkse samenvatting (push en/of e-mail) per gebruiker: te laat, vandaag, deze week, nieuw toegewezen. | M |
| FE-99 | Wekelijkse rapportage aan projectleider: openstaande en te late items per organisatie. | S |
| FE-100 | Termijn verzetten met verplichte reden; historie van termijnwijzigingen blijft zichtbaar ("oorspronkelijke termijn"). | M |
| FE-101 | Persoonlijke herinneringen ("herinner mij morgen om 8:00") en sluimeren. | S |
| FE-102 | Terugkerende acties/controles (dagelijks, wekelijks, maandelijks). | S |
| FE-103 | Stille uren: geen herinneringen buiten werktijd en in het weekend, behalve kritieke meldingen (instelbaar per gebruiker). | M |
| FE-104 | Termijn toevoegen aan eigen agenda (Outlook/Google/iOS-agenda). | C |

## 5.14 Notificaties

| Gebeurtenis | Ontvanger(s) | Kanaal |
| --- | --- | --- |
| Nieuw bericht / @vermelding | Kanaalleden / vermelde persoon | Push (instelbaar per kanaal) |
| Melding aan mij toegewezen | Eigenaar | Push + in-app |
| Status gewijzigd / opmerking | Melder, eigenaar, volgers | In-app, push optioneel |
| Gereedmelding ter beoordeling | Beoordelaar | Push + in-app |
| Termijn nadert / verlopen | Eigenaar | Push + dagelijkse samenvatting |
| Escalatie | Leidinggevende rol | Push + e-mail |
| Kritieke afwijking / urgente constatering | WV, uitvoerder, projectleider | Push met hoge prioriteit (doorbreekt stille uren) |
| Controleronde gepland/overgeslagen | Verantwoordelijke / uitvoerder | Push |

## 5.15 Offline werken

| Nr | Eis | Prio |
| --- | --- | --- |
| FE-105 | Alle invoer (spraak, foto, meldingen, rondes, statuswijzigingen) werkt zonder verbinding en wordt in een wachtrij gezet. | M |
| FE-106 | Recente kanalen, mijn taken en de projectlijst zijn offline beschikbaar (laatst gesynchroniseerde stand). | M |
| FE-107 | Zichtbare indicator "offline" en het aantal nog te versturen items; automatische synchronisatie bij verbinding. | M |
| FE-108 | Conflictafhandeling: bij gelijktijdige wijziging wint de laatste per veld; beide versies blijven in de historie. | M |

## 5.16 Desktop en webapp

De webapp biedt dezelfde functies als de mobiele app, geoptimaliseerd voor kantoorgebruik door projectleider en werkvoorbereider:

- Driekoloms indeling: kanalen – chat – detail/melding, vergelijkbaar met WhatsApp Web/Teams.

- Tabelweergave van de lijst met instelbare kolommen, sorteren, groeperen, bulkbewerking en export.

- Dashboard en rapportages; overlegmodus op groot scherm (projecteren tijdens overleg).

- Beheer: projecten, deelnemers, onderaannemers, sjablonen, checklists, standaardtermijnen, escalatieregels.

- Inloggen met koppeling op mobiel (QR-code scannen met de app, zoals WhatsApp Web), zodat ook op desktop de melder herkenbaar is via het telefoonnummer, of met organisatieaccount (Microsoft 365).

- Installeerbaar als desktop-app (PWA) met bureaubladnotificaties.

# 6. Statusmodellen

Elke statuswijziging wordt gelogd met persoon, datum/tijd en optionele toelichting. Meldingen worden nooit verwijderd; een onterechte melding wordt "ingetrokken" met reden en blijft zichtbaar in de historie.

| Type | Statusverloop | Wie mag afsluiten |
| --- | --- | --- |
| Actie | Nieuw → Opgepakt → Gereed gemeld → Afgerond (of Ingetrokken; heropenen mogelijk) | Melder of toewijzer accepteert "gereed"; bij eigen actie direct afgerond |
| Besluit | Concept → Vastgesteld → (Herzien / Vervallen) | Voorzitter overleg, projectleider, WV |
| Constatering | Gemeld → In behandeling → Afgehandeld (of Omgezet naar actie/afwijking) | Uitvoerder, WVB, PL |
| Controleronde | Gepland → Bezig → Afgerond (met x niet-OK punten) (of Overgeslagen met reden) | Uitvoerder van de ronde |
| Verkeersmaatregel | Aangevraagd → Geplaatst → Actief (controles) → Verwijderd → Gesloten | Uitvoerder / verantwoordelijke OA |
| Gereedmelding | Ingediend → In beoordeling → Geaccepteerd / Afgekeurd / Aanvulling gevraagd | Beoordelaar (uitvoerder of WV) |
| Afwijking | Gemeld → Beoordeeld → Maatregel in uitvoering → Hersteld → Geverifieerd → Gesloten | Uitvoerder, WV of PL (niet de hersteller) |
| Vraag / info | Open → Beantwoord → Gesloten (info: Gelezen) | Vraagsteller |

Kleurcodering in lijst en chat: rood = te laat, oranje = termijn binnen 2 werkdagen, blauw = open, groen = afgerond/geaccepteerd, grijs = ingetrokken/vervallen.

# 7. Gebruikersscenario's

## 7.1 Monteur meldt een afwijking in de sleuf

- Monteur ziet dat een bestaande gasleiding dichter bij de nieuwe kabel ligt dan toegestaan.

- Houdt de meldknop ingedrukt: "Afwijking, kruising gasleiding bij Dorpsstraat 14, afstand maar twintig centimeter. Uitvoerder moet beslissen of we beschermen."

- Maakt twee foto's met meetlint in beeld.

- App stelt voor: Afwijking – "Kruising gasleiding te dicht op kabel, Dorpsstraat 14" – eigenaar uitvoerder – ernst hoog – termijn morgen 12:00. Monteur bevestigt.

- Uitvoerder krijgt push, opent de melding, overlegt in de chatdraad en registreert besluit "beschermkoker toepassen" plus actie voor de voorman OA.

- Voorman OA meldt de actie gereed met na-foto; uitvoerder verifieert en sluit de afwijking.

## 7.2 Bouwoverleg met onderaannemers

- Projectleider start overleg "Bouwoverleg week 43"; de openstaande acties van week 42 verschijnen.

- Per actie wordt de status doorgelopen en direct bijgewerkt.

- Nieuwe besluiten en acties worden ingesproken door de werkvoorbereider ("Besluit: weekendwerk op 2 november toegestaan. Actie: OA De Vries vraagt verkeersbesluit aan, termijn vrijdag").

- Na afloop controleert de projectleider de concepten en stelt vast; eigenaren ontvangen notificaties en het verslag (PDF en Word) wordt gedeeld.

## 7.3 Dagelijkse controle verkeersmaatregelen

- Om 07:00 krijgt de uitvoerder OA een herinnering: "Controle verkeersmaatregelen Kruisweg (VM-007)".

- De uitvoerder OA loopt de checklist door, maakt foto's per bord/afzetting; één punt is niet OK (ontbrekend bord).

- Er ontstaat automatisch een actie met termijn vandaag 10:00 voor de eigen ploeg; na plaatsing volgt een foto en wordt de actie afgerond.

- Wordt de controle niet uitgevoerd, dan krijgt de uitvoerder van het eigen team om 10:00 een escalatie.

## 7.4 Projectleider bewaakt vanaf kantoor

- Opent de webapp en kiest de weergave "Te laat – alle projecten".

- Ziet dat OA X vijf acties over termijn heeft; stuurt in bulk een herinnering en zet het onderwerp op de agenda van het volgende overleg.

- Exporteert de besluitenlijst en het afwijkingenrapport van de maand voor de opdrachtgever.

# 8. Schermoverzicht

## 8.1 Mobiele app

| Scherm | Belangrijkste elementen |
| --- | --- |
| Inloggen / uitnodiging | Registreren met telefoonnummer + sms-code (nummerherkenning); uitnodiging op telefoonnummer; Microsoft 365 voor desktop/web. |
| Chats | Projecten met kanalen, ongelezen tellers, zoekbalk, filter per project. |
| Kanaal | Berichten, meldingskaarten, invoerbalk met microfoon, camera, bijlage, "+ melding". |
| Melden (snel) | Grote opnameknop, cameraknop, keuze type, recente locaties. |
| Bevestigingskaart | AI-voorstel met type, titel, eigenaar, termijn, locatie, ernst; knoppen "Opslaan", "Aanpassen", "Opnieuw inspreken". |
| Mijn taken | Groepen: te laat, vandaag, deze week, later, wacht op mij (beoordelen). |
| Lijst | Filterchips, zoeken, wisselen lijst/kaart; tellers per type. |
| Melding detail | Kop met type/status/termijn, velden, foto's, audio + transcriptie, discussie, koppelingen, historie, statusknoppen. |
| Overleg | Deelnemers, agenda, open acties, knoppen "Actie" en "Besluit", opname, afronden. |
| Controleronde | Checklist met OK/niet OK/n.v.t., foto per punt, voortgang, afronden met handtekening. |
| Verkeersmaatregelen | Lijst/kaart actieve maatregelen, volgende controle, snel "schade melden". |
| Instellingen | Notificaties, stille uren, taal, uploaden via wifi/mobiel, offline wachtrij. |

## 8.2 Ontwerprichtlijnen voor gebruik buiten

- Grote aanraakvlakken (minimaal 56 × 56 pt voor primaire knoppen), te bedienen met werkhandschoenen.

- Hoog contrast en een donkere/lichte modus die leesbaar is in fel zonlicht.

- Belangrijkste handeling (melden) altijd met één hand en duim bereikbaar.

- Duidelijke bevestiging met trilling en geluid bij opslaan; nooit onbewust gegevens verliezen.

- Iconen en kleuren per meldingstype consistent in chat, lijst en kaart.

- Herkenbaar voor WhatsApp-gebruikers: vergelijkbare chatindeling, gebaren en opnameknop.

# 9. Gegevensmodel (logisch)

| Entiteit | Belangrijkste attributen | Relaties |
| --- | --- | --- |
| Organisatie | Naam, type (eigen/OA/opdrachtgever), KvK, logo, instellingen | 1:n Gebruiker, Project |
| Gebruiker | Naam, telefoonnummer (geverifieerd, uniek), e-mail, toestel-ID's, functie, taal, notificatievoorkeuren | n:1 Organisatie; n:m Project via Deelname |
| Project | Nummer, naam, opdrachtgever, locatie/gebied, periode, status | 1:n Kanaal, Melding, Overleg, Locatie |
| Deelname | Gebruiker, project, rol, actief van/tot | Koppelt Gebruiker–Project |
| Kanaal | Naam, soort (algemeen/intern/OA/werkpakket/1-op-1), leden | 1:n Bericht |
| Bericht | Afzender, tijd, tekst, type (tekst/spraak/foto/...), transcriptie, ingetrokken | 0..1 Melding (bron) |
| Melding | Nummer, type, titel, omschrijving, status, ernst, termijn, eigenaar, locatie (GPS + projectlocatie), zichtbaarheid, labels, typespecifieke velden | n:1 Project; 1:n Bijlage, Opmerking, Historie; n:m Melding (koppelingen) |
| Bijlage | Bestandstype, URL, maker, opnametijd (start/einde), uploadtijd, GPS + nauwkeurigheid, richting, bron (camera/galerij), annotaties | n:1 Melding of Bericht |
| Overleg | Type, datum, deelnemers, aanwezigheid, agenda, opname, samenvatting, verslag | 1:n Melding (actie/besluit) |
| Checklistsjabloon | Naam, versie, punten (vraag, categorie, standaard meldingstype bij niet OK) | 1:n Controleronde |
| Controleronde | Sjabloon, uitvoerder, tijd, resultaten per punt, handtekening | 1:n Melding |
| Verkeersmaatregel | Code/tekening, vergunning, periode, controle-interval, verantwoordelijke | 1:n Melding (controles/schades) |
| Herinneringsregel | Meldingstype, ernst, momenten t.o.v. termijn, escalatieketen | n:1 Organisatie/Project |
| Historie (audit) | Object, veld, oude/nieuwe waarde, wie, wanneer, apparaat | n:1 elk object |

# 10. Niet-functionele eisen

| Nr | Onderwerp | Eis |
| --- | --- | --- |
| NFE-01 | Platformen | iOS (laatste twee hoofdversies), Android (8.0+), webapp in actuele Chrome, Edge, Safari en Firefox. Eén codebasis (bijv. Expo/React Native + React Native Web) heeft de voorkeur. |
| NFE-02 | Prestaties | App start < 2 s; opname start < 0,5 s na indrukken; AI-voorstel binnen 5 s na opname bij goede verbinding; lijst van 5.000 items filtert < 1 s. |
| NFE-03 | Beschikbaarheid | 99,5 % per maand voor de cloudservice; mobiel invoeren werkt altijd (offline). |
| NFE-04 | Beveiliging | Versleuteling tijdens transport (TLS 1.2+) en in opslag; inloggen met MFA of Microsoft 365 SSO; app-vergrendeling met Face ID/vingerafdruk optioneel; sessie op afstand intrekken bij verlies toestel. |
| NFE-05 | Privacy (AVG) | Gegevensopslag in de EU; verwerkersovereenkomst; dataminimalisatie; locatie alleen vastleggen bij melden (geen continue tracking); toestemming voor opnames van overleggen; uitvagen van personen/kentekens mogelijk; rechten van betrokkenen ondersteund. |
| NFE-06 | Audit trail | Alle wijzigingen onveranderbaar gelogd; meldingen en berichten kunnen niet definitief worden verwijderd door gebruikers (alleen intrekken). |
| NFE-07 | Bewaartermijn | Instelbaar per organisatie, standaard projectduur + 7 jaar (ivm aansprakelijkheid/garantie); daarna archiveren of verwijderen. |
| NFE-08 | Externe toegang | Onderaannemers zonder eigen licentie of met gastlicentie; toegang automatisch beëindigd na einde deelname. |
| NFE-09 | Schaalbaarheid | Minimaal 100 gelijktijdige projecten, 1.000 gebruikers en 50 GB media per project zonder prestatieverlies. |
| NFE-10 | Gebruiksvriendelijkheid | Een nieuwe veldgebruiker kan zonder training binnen 2 minuten een eerste melding maken; taal Nederlands, met Engels (en later Pools/Duits) als optie. |
| NFE-11 | Toegankelijkheid | Ondersteuning voor grote tekst, schermlezer en voldoende contrast (WCAG 2.1 AA voor de webapp). |
| NFE-12 | AI en betrouwbaarheid | AI doet alleen voorstellen; de mens bevestigt. Herkomst (AI-voorstel/handmatig) wordt per veld bijgehouden. Audio en transcripties worden niet gebruikt voor training van externe modellen. |
| NFE-13 | Beheer en updates | Updates via app stores en over-the-air (bijv. EAS Update) zonder dataverlies; back-ups dagelijks, herstel binnen 4 uur. |

# 11. Koppelingen en integraties

| Koppeling | Doel | Fase |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 (Entra ID) | Inloggen met organisatieaccount (SSO), gebruikersbeheer. | MVP / fase 2 |
| Outlook / Teams-agenda | Overleggen en deelnemers overnemen; termijnen in agenda; notificaties in Teams. | Fase 2 |
| SharePoint / OneDrive | Automatisch opslaan van verslagen, rapporten en exports in het projectdossier. | Fase 2 |
| Excel / Word / PDF | Export van lijsten, verslagen en rapportages. | MVP |
| Kabelcontrole 20 kV-app | Gereedmeldingen/vrijgaven voor aanvullen en afwijkingen uit de bestaande app in het logboek tonen. | Fase 2 |
| Kaarten (PDOK/BGT, OpenStreetMap) | Achtergrondkaart voor meldingen en verkeersmaatregelen; adres uit GPS. | MVP (basis) |
| Projectadministratie / ERP | Projecten, medewerkers en onderaannemers synchroniseren; meerwerk doorzetten. | Fase 3 |
| Open API en webhooks | Koppelen met andere systemen (bijv. planning, kwaliteitssysteem, BI/Power BI). | Fase 3 |
| WhatsApp (import) | Optioneel bestaande WhatsApp-chatexport importeren voor archief. | Could |

# 12. Fasering en MVP

| Fase | Inhoud | Indicatie |
| --- | --- | --- |
| MVP (fase 1) | Projecten en kanalen, chat met spraak/foto, melden via spraak met transcriptie en AI-voorstel, meldingstypen actie/besluit/constatering/afwijking/gereedmelding, centrale lijst met filters, mijn taken, termijnen + herinneringen + dagelijkse samenvatting, offline invoer, OA-toegang, export PDF/Word/Excel, webapp basis. | Pilot met 1–2 projecten |
| Fase 2 | Overlegmodus met volledige opname en samenvatting, controlerondes met sjablonen, verkeersmaatregelenregister, escalatieregels, dashboard, Microsoft 365-koppelingen, koppeling Kabelcontrole-app, annoteren foto's. | Uitrol over alle projecten |
| Fase 3 | Kanban/kalender/kaart-weergaven uitgebreid, analyse afwijkingen, beeldherkenning, meertaligheid en vertaling, open API, ERP-koppeling, terugkerende taken. | Doorontwikkeling |

Succescriteria pilot (voorstel):

- Minimaal 80 % van de veldgebruikers maakt wekelijks één of meer meldingen via de app.

- Minimaal 90 % van de acties uit overleggen staat met eigenaar en termijn in de lijst.

- Aantal acties over termijn daalt met 50 % ten opzichte van de nulmeting.

- AI-voorstel voor type en eigenaar wordt in minimaal 80 % van de gevallen zonder aanpassing bevestigd.

# 13. Technische richting (globaal)

Dit functioneel ontwerp schrijft geen techniek voor, maar geeft een richting die aansluit bij de bestaande Kabelcontrole 20 kV-app:

- Frontend: Expo / React Native voor iOS en Android, met React Native Web voor de webapp (één codebasis), Expo Router voor navigatie, EAS voor builds en over-the-air updates.

- Backend: cloudplatform in de EU met database, authenticatie, realtime berichten, bestandsopslag en geplande taken (herinneringen/escalaties), bijvoorbeeld Supabase (EU-regio) of Azure.

- Spraak: spraak-naar-tekstdienst met goede Nederlandse herkenning en eigen woordenlijst.

- AI-structurering: een taalmodel (bijvoorbeeld Claude) dat transcriptie en context (projectdeelnemers, locaties, datum) omzet naar een voorstel in een vast schema; uitsluitend via zakelijke API-voorwaarden zonder training op klantdata.

- Pushnotificaties: via Expo Notifications (APNs/FCM); e-mail voor samenvattingen en escalaties.

- Offline: lokale database op het toestel met synchronisatiewachtrij.

# 14. Open punten en te nemen besluiten

| Nr | Vraag | Voorstel |
| --- | --- | --- |
| OP-01 | Definitieve naam van de app? | Werktitel ProjectMelder |
| OP-02 | Moeten onderaannemers betalen/een licentie hebben, of krijgen zij gratis gasttoegang? | Gratis gasttoegang per project |
| OP-03 | Welke meldingstypen en categorieën precies, en welke velden verplicht per type? | Workshop met uitvoerders en WV |
| OP-04 | Mogen volledige overleggen worden opgenomen (toestemming, bewaartermijn audio)? | Alleen met toestemming; audio 90 dagen, transcriptie projectduur |
| OP-05 | Wie accordeert gereedmeldingen per soort werk (uitvoerder of werkverantwoordelijke)? | Instelbaar per werkpakket |
| OP-06 | Standaardtermijnen, herinneringsmomenten en escalatieketen per rol? | Zie FE-79, FE-96, FE-97 |
| OP-07 | Telefoonnummer als identificatie voor iedereen; daarnaast Microsoft 365 voor het eigen team op desktop/web? | Ja |
| OP-11 | Moet het telefoonnummer van OA-medewerkers zichtbaar zijn voor alle projectdeelnemers? | Alleen eigen team, tenzij gebruiker toestaat |
| OP-08 | Moet de bestaande Kabelcontrole 20 kV-app worden geïntegreerd in deze app of apart blijven met koppeling? | Fase 1 apart, fase 2 koppeling, later samenvoegen als module |
| OP-09 | Is er behoefte aan zichtbaarheid voor opdrachtgever/netbeheerder (lezersrol, rapporten)? | Rapportages via export; lezersrol fase 2 |
| OP-10 | Welke talen zijn nodig voor (buitenlandse) medewerkers van onderaannemers? | NL + EN in MVP |

Einde document.